**2. Urenplanning (indicatief)**

| **Datum** | **Oplevering** | **Betrokkenen** | **Verwachte uren** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ma 8 sep (ochtend)** | Voorbereiding plan van aanpak + backlog | Rody, Bas, Jasper, Levi | 6 uur totaal (1,5 p.p.) |
| **Ma 8 sep (14:00)** | Debriefing + technisch ontwerp + repo inrichten | Hele groep | 4 uur (1 uur overleg + 3 uur werkverdeling) |
| **Di 9 sep** | Uitwerken database + starten front-end basis (HTML/CSS) | Rody, Bas, Jasper | 12 uur (Rody 6, Bas 3, Jasper 3) |
| **Wo 10 sep (12:00)** | Database ontwerp opleveren | Rody | 6 uur |
| **Do 11 – Vr 12 sep** | Begin website en ticketsysteem | Bas, Levi, Jasper | 12 uur (4 uur p.p.) |
| **Week 2 (15 – 19 sep)** | Doorontwikkeling ticketsysteem, koppeling API, CSS styling | Bas, Levi, Jasper, Rody (test) | 24 uur (6 uur p.p.) |
| **Week 3 (22 – 24 sep)** | Integratie onderdelen, testen, documentatie schrijven | Hele groep | 20 uur (5 uur p.p.) |
| **Wo 24 sep (12:00)** | Opleverdocument | Hele groep (Rody coördineert) | 6 uur |
| **Wo 24 sep (14:00)** | Procesverslag + presentatie oefenen | Hele groep | 4 uur |
| **Do 25 sep** | Eindpresentatie voor eigenaar/investeerders | Hele groep | 4 uur (incl. voorbereiding) |

**Totale inzet per persoon**

* **Rody**: ± 28 uur (database + coördinatie)
* **Bas**: ± 20 uur (HTML + ticketsysteem)
* **Levi**: ± 18 uur (ticketsysteem)
* **Jasper**: ± 18 uur (CSS + front-end)