**1. Plan van aanpak / Debriefing**

**Doelstelling**

Het project heeft als doel een **website en kaartbestelsysteem** voor de bioscoopketen te ontwikkelen, inclusief een beheersysteem dat filmgegevens en vertoningsinformatie verwerkt. Het systeem moet toegankelijk zijn voor vestigingen en hoofdkantoor, met gebruik van de API van TheMovieDB.

**Belangrijke oplevermomenten**

* **8 september – 14:00 uur**
  + Plan van aanpak / debriefing
  + Technisch ontwerp
  + Product backlog + Git repo
* **10 september – 12:00 uur**
  + Database ontwerp
* **24 september – 12:00 uur**
  + Opleverdocument
* **24 september – 14:00 uur**
  + Procesverslag
  + Presentatie (voor projectbegeleiders)
* **25 september – volgens schema**
  + Eindpresentatie (eigenaar + investeerders)

**Rollen en verantwoordelijkheden**

* **Rody (Projectleider)**
  + Verantwoordelijk voor planning en communicatie
  + Ontwikkelt de database
* **Jasper**
  + Verantwoordelijk voor CSS en styling
* **Bas**
  + Verantwoordelijk voor HTML
  + Samen met Levi: ticketsysteem ontwikkelen
* **Levi**
  + Mede verantwoordelijk voor ticketsysteem

**Technische onderdelen**

1. **Beheersysteem (alleen voor hoofdkantoor na inloggen)**
   * Filmgegevens beheren
   * Vertoningsadministratie
   * Gebruikersbeheer (autorisatie per menu-optie)
   * (Optioneel) kaartverkoopadministratie
2. **Website Hoofdkantoor**
   * Homepagina met vestigingen + aanbevolen films
   * Nieuwsblok, vaste footer en huisstijl
3. **Websites Vestigingen**
   * Informatievoorziening (films, agenda, contact)
   * Kaartverkoop geïntegreerd met ticketsysteem
4. **Ticketsysteem**
   * Filmagenda met filteropties
   * Filmpagina’s met trailer, informatie en ticketoptie
   * Interactieve stoelkeuze en verschillende betaalmethoden

**Risico’s en aandachtspunten**

* Integratie met de externe **API (TheMovieDB)** moet stabiel en up-to-date zijn.
* Toegangsrechten in beheersysteem moeten goed beveiligd zijn.
* Deadlines liggen kort op elkaar; strakke taakverdeling en communicatie zijn essentieel.
* Kaartverkoopfunctionaliteit (met betaalmethoden) is complex → mogelijk uitlopen van tijd.